## Slide 1
Jornada de Conformidade LGPD
PoC nuclear e evolução planejada
Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Versão de trabalho · 17 de outubro de 2026
Um arquivo vivo, atualizado junto com a implementação
Notes: Apresentação iniciada em 17/10/2026 para acompanhar a evolução da PoC.
Identidade institucional: Prefeitura Municipal de Hortolândia, Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica.
Brasão municipal extraído da CARTILHA_LGPD_REV30_11_2026-10-16.docx, conforme padrão indicado pelo usuário.
Referências institucionais de reporte: Andreia Missio, Secretária Adjunta, e Eduardo Marchetti Francisco, Secretário Municipal.

## Slide 2
Como o trabalho evoluiu
A PoC ficou menor, mas a arquitetura continua olhando para a Jornada completa
Referência estadual
Mato Grosso do Sul
Inventário municipal
adaptado
Jornada municipal
em quatro FORMs
PoC nuclear +
PoC ampliada
PoC ampliada
essencial até dezembro
A redução de escopo protege o prazo. Ela não apaga o desenho dos quatro instrumentos.
Cada incremento deve dizer qual parte da Jornada prova hoje e qual parte permanece planejada.
Apresentação evolutiva da PoC
2
Notes: Fontes: Inventário de dados2.pdf. O próprio formulário declara adaptação do modelo do Poder Executivo Estadual do Mato Grosso do Sul.
Fonte: docs/planejamento/LGPD_PoC.docx. Registra PoC nuclear, PoC ampliada essencial e itens fora do escopo de 2026.
Fonte visual: docs/apresentacao/assets/capa_guia_mato_grosso_do_sul.png.

## Slide 3
Os quatro instrumentos continuam sendo o norte
O Registro LGPD liga as quatro etapas sem misturar seus estados, versões e responsabilidades
FORM 1
Realidade
Como o tratamento funciona de fato
FORM 2
Legitimidade
Por que o tratamento pode ocorrer
FORM 3
Risco
O que pode afetar os titulares
FORM 4
Ação e
acompanhamento
O que será feito e acompanhado
Mesmo Identificador LGPD
Um Registro, quatro instrumentos com histórico próprio
Apresentação evolutiva da PoC
3
Notes: Rótulos históricos recuperados em SAD_03_ATORES_PAPEIS_E_PERMISSOES_REV07.docx, SAD_04_WORKFLOW_E_ESTADOS_REV07.docx e SAD_05_MODELO_DE_DADOS_E_IDENTIFICADORES_REV07.docx.
Fonte vigente de arquitetura: SAD_02_REQUISITOS_FUNCIONAIS_REV17.docx. Os campos internos dos FORMs ficam fora do SAD 02, mas os quatro instrumentos permanecem vinculados ao mesmo Identificador LGPD.

## Slide 4
O recorte do inventário LGPD
Não é necessário mapear toda atividade municipal sem relação com titulares
Serviço, processo
ou atividade municipal
Há tratamento de
dados pessoais?
Entra na Jornada
e no inventário
Fica fora do inventário
LGPD
sim
não
Quando houver dados sensíveis, os cuidados especiais precisam ficar documentados no próprio percurso.
Apresentação evolutiva da PoC
4
Notes: Fonte: README.md. O catálogo operacional lista serviços, processos e atividades que tratam ou podem tratar dados pessoais.
Fonte: CARTILHA_LGPD_REV30_11_2026-10-16.docx. O inventário sustenta finalidades, bases legais, compartilhamentos, retenção, segurança e avaliação de riscos.
Decisão de trabalho discutida em 16/10 e 17/10: explicitar a triagem LGPD e os controles para dados sensíveis nos próximos incrementos.

## Slide 5
Matriz de alinhamento com os quatro FORMs
A PoC reduz profundidade e volume, mas preserva a direção arquitetural
Instrumento | PoC nuclear M1a | PoC ampliada essencial | Depois da PoC
FORM 1 Realidade | Contrato sintético e motor completo | FORM 1 real e ingestão | Operação institucional
FORM 2 Legitimidade | Motor compatível | Segundo instrumento mínimo executável | Instrumento integral
FORM 3 Risco | Motor compatível | Estrutura preservada | Instrumento integral e RIPD
FORM 4 Ação e acompanhamento | Ação obrigatória sintética | Fluxos de controle e continuidade | Instrumento integral
Regra de acompanhamento: nenhum incremento deve contradizer os quatro instrumentos, mesmo quando só implementa uma parte deles.
Apresentação evolutiva da PoC
5
Notes: Fonte: README.md, seção PoC nuclear x PoC ampliada.
Fonte: docs/planejamento/LGPD_PoC.docx, seções 3 e 4.
Fonte: SAD_09_POC_E_VALIDACAO_TECNICA_REV12.docx e SAD_10_DECISOES_DE_ARQUITETURA_REV16.docx.
A expressão 'segundo instrumento mínimo executável' não define qual dos FORMs 2 a 4 será escolhido. Essa escolha permanece pendente.

## Slide 6
Fluxo implementado no M1a
Rascunho, versão, análise e devolução preservam autoria, histórico e concorrência
1
Criar Registro
G1
2
Preencher e salvar
I1 · I2
3
Submeter versão
I3
4
Analisar
I13 · I14
5
Validar ou devolver
I5 · I6
6
Corrigir com pendência
P1 · P2 · I7
A versão submetida não é apagada. Uma tela antiga não pode sobrescrever um salvamento novo.
As ações de conclusão e os passos restantes da pendência entram nos próximos incrementos.
Apresentação evolutiva da PoC
6
Notes: Fontes: README.md e docs/arquitetura/MAPA_M1a.md.
Implementação local ainda não commitada em 17/10/2026. Preservar esse status até decisão explícita de commit.

## Slide 7
113 testes confirmam o núcleo construído
A suíte completa passou novamente em 17 de outubro de 2026
Chart: 
| Submissão | Duplicidade | Rascunho | Idempotência | Transversalidade | Integridade | Numeração | Segregação
Testes | 59 | 18 | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2
113
testes aprovados
7 migrações aplicadas
0 migrações pendentes
Apresentação evolutiva da PoC
7
Notes: Fonte: execução local de pytest -q em 17/10/2026. Toda a suíte passou.
Coleta: duplicidade 18, idempotência 6, integridade 5, numeração 3, rascunho 14, segregação 2, submissão 59, transversalidade 6.
Fonte: migracoes.aplicar em 17/10/2026. Sete versões aplicadas e nenhuma pendente.

## Slide 8
Próximos passos sem perder a visão completa
Fechar o M1a e reforçar o recorte LGPD antes de ampliar o escopo
Fechar o M1a
• completar resposta e aceite da pendência
• concluir ação obrigatória e G6
• produzir telas mínimas e evidências
• registrar o aceite da PoC nuclear
Reforçar o recorte LGPD
• triagem explícita: há dados pessoais?
• marcar categorias sensíveis
• documentar cuidados especiais
• manter categorias fechadas, sem nomes de titulares
A apresentação será atualizada a cada incremento relevante e continuará mostrando o vínculo com os quatro FORMs.
Apresentação evolutiva da PoC
8
Notes: Fontes: README.md, docs/arquitetura/MAPA_M1a.md e docs/planejamento/LGPD_PoC.docx.
Os dois reforços de recorte são decisões de desenho a incorporar em incremento posterior, não funcionalidades já concluídas.