## Slide 1
Evolução e responsabilidades institucionais
Sistema Municipal de Governança LGPD
TEMPO
INÍCIO CONJUNTO
SENAC
Capacitação
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Desenho e construção
SECRETARIA DE T.I.
Prática, piloto e operação
1
Treinamento LGPD
Capacitação inicial
2
Cartilha
Desenho dos 4 FORMs
2A
SADs e README
Arquitetura e documentação da solução
3
PoC nuclear M1a
Núcleo do fluxo
9 testes formais
4
PoC ampliada
Iniciada em 24/10
FORM 1 até o Bloco 5
Continuidade do APA
5
Experiência prática e levantamento de dados
Começa junto com a Cartilha e prossegue durante a construção das PoCs
6
Piloto e operação
Após a PoC ampliada
Caso piloto e implantação
MARCO ATUAL
PoC ampliada em andamento: FORM 1 até o Bloco 5 e continuidade do APA testados. Próximo incremento depende de decisão própria.
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Fonte: README.md da PoC e documentos SAD.
O M1a foi aceito em 22/10/2026. A decisão expressa de iniciar a PoC ampliada ocorreu em 24/10/2026.
A seta de mão dupla registra a retroalimentação controlada: achados de campo podem justificar ajustes rastreáveis no FORM 1.
O estado atual inclui o FORM 1 integral até o Bloco 5 e a continuidade institucional do APA. Canais múltiplos e Bloco 6 permanecem para decisão separada.

## Slide 2
Treinamento LGPD
A base conceitual que iniciou o trabalho municipal
1
SENAC
Formação comum antes do desenho dos instrumentos
OBJETIVO
Capacitar a equipe municipal nos fundamentos da LGPD e criar uma linguagem comum para o mapeamento de dados pessoais.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Treinamento conduzido pelo SENAC
Conteúdo de referência usado pela equipe
Princípios, papéis e responsabilidades discutidos
PASSAGEM
O conhecimento do treinamento foi traduzido para a Cartilha e para os quatro FORMs.
2/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Etapa sob responsabilidade do SENAC. A Secretaria de Planejamento utilizou o aprendizado como base para a Cartilha municipal.

## Slide 3
Cartilha e quatro FORMs
Orientação municipal para o levantamento estruturado
2
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
O conteúdo do treinamento virou orientação aplicável
OBJETIVO
Organizar o preenchimento pelos servidores e registrar serviços, processos e atividades sem capturar dados pessoais de titulares.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Cartilha municipal revisada
Quatro FORMs de levantamento
Definições de responsáveis, contexto, finalidade e categorias
PASSAGEM
Os instrumentos funcionais alimentaram a documentação de arquitetura e as decisões registradas nos SADs.
3/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: A Cartilha e os quatro FORMs constituem a referência funcional principal. Inventários anteriores servem apenas como apoio.

## Slide 4
SADs e README
Arquitetura, decisões e procedimentos da solução
2A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A proposta funcional ganhou estrutura técnica e rastreabilidade
OBJETIVO
Documentar escopo, requisitos, papéis, fluxo, dados, integrações, segurança, testes e decisões de arquitetura.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Pastas temáticas do SAD
README como narrativa central
Procedimentos e critérios de aceite
Decisões de arquitetura registradas
PASSAGEM
A documentação definiu o contrato técnico usado para construir e testar a PoC nuclear.
4/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Os SADs e o README consolidam a arquitetura da solução e as decisões já tomadas pelo projeto.

## Slide 5
Repositório disponível à T.I.
Onde localizar código, testes, documentação e instruções de execução no GitHub
RAIZ DO REPOSITÓRIO
governanca-lgpd-hortolandia/
├── README.md visão e instruções
├── AGENTS.md guardrails de IA
├── app/ domínio e interface
├── carga_ficticia/ massa sintética
├── demonstracoes/ percursos reproduzíveis
├── instalacao/ estruturas iniciais
├── migracoes/ evolução do banco
├── scripts/ ensaios auxiliares
├── testes/ regressão automatizada
└── docs/ documentação da PoC
DENTRO DE docs/
├── aceite/ matriz e relatórios
├── apresentacao/ passagem à T.I.
├── arquitetura/ contratos e mapas
├── contexto/ resumos para agentes
├── design-system/ identidade visual
├── diario/ histórico técnico
├── operacao/ instalação e execução
├── planejamento/ marcos e backlog
└── revisoes/ análises realizadas
Roteiro inicial: README › docs/operacao › docs/arquitetura › docs/aceite › app + testes
5/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica

## Slide 6
Papéis no levantamento e na futura operação
Abertura, preenchimento e passagem institucional para a T.I.
NA SECRETARIA RESPONSÁVEL
AGENTE PÚBLICO AUTORIZADO
Abre o Registro, coordena o levantamento e acompanha pendências.
Pode também preencher o FORM 1
EQUIPE DE PREENCHIMENTO
Servidores autorizados que executam ou conhecem a rotina colaboram com autoria individual.
REGISTRO LGPD
FORM 1
Secretaria mantém a responsabilidade
Após a PoC ampliada e a passagem institucional
NA SECRETARIA DE T.I.
ANALISTA DA T.I.
Examina e solicita correções
VALIDADOR DA T.I.
Decide com segregação de funções
A colaboração não transfere o Registro: a Secretaria que executa o objeto permanece responsável pelo conteúdo.
6/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica

## Slide 7
PoC nuclear M1a
Validação do núcleo com dados exclusivamente fictícios
3
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
O núcleo prova que o desenho funciona
OBJETIVO
Validar criação do Registro, início e salvamento do FORM 1, segregação institucional, pendências e rastreabilidade dos atos.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Código executável
Nove testes formais
Evidências e diário de execução
Registro persistido no PostgreSQL
PASSAGEM
O M1a encerra com evidências, apresentação à T.I. e ata. A ampliação exige decisão expressa.
7/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: A PoC nuclear testa o desenho central. Ela não equivale à autorização automática da PoC ampliada.

## Slide 8
Experiência prática e levantamento de dados
Levantamento nas Secretarias, acompanhado pela T.I.
5
SECRETARIA DE T.I.
A realidade de campo retroalimenta o FORM 1
OBJETIVO
Identificar dificuldades de preenchimento, particularidades das Secretarias e informações necessárias para um uso real do sistema.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Dúvidas e dificuldades registradas
Achados de campo consolidados
Ajustes propostos com justificativa
Histórico das alterações aprovadas
PASSAGEM
Cada achado passa por análise de impacto. Ajustes pequenos podem refinar o FORM 1 antes da PoC ampliada.
8/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Esta trilha começou junto com a Cartilha. A retroalimentação deve ser controlada, registrada e compatível com o escopo aprovado.

## Slide 9
Decisão de início da PoC ampliada
Gate cumprido após o aceite técnico do M1a
G
PLANEJAMENTO E T.I.
Decisão expressa registrada em 24/10/2026
OBJETIVO
Registrar o início incremental da ampliação, preservar o M1a aceito e limitar a implementação ao FORM 1 integral.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Aceite do M1a registrado
Decisão expressa em 24/10/2026
Escopo restrito ao FORM 1 integral
Contratos 2 e 3 mantidos separados
PASSAGEM
A ampliação avança por incrementos pequenos. Cada entrega exige testes de regressão e preserva os limites do M1a.
9/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: O gate foi cumprido em 24/10/2026. A autorização inicia a PoC ampliada por incrementos e não amplia o escopo para os FORMS 2, 3 e 4.

## Slide 10
PoC ampliada
Execução incremental do FORM 1 integral
4
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A ampliação já está em andamento
OBJETIVO
Implementar o FORM 1 integral sem alterar o instrumento sintético do M1a e testar cada incremento antes de avançar.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Blocos 1 a 5 concluídos
Estabilização anterior ao Bloco 5 concluída
Continuidade institucional do APA implementada
257 testes automatizados aprovados
PASSAGEM
Canais múltiplos, Blocos 6 a 14 e submissão integral seguem para incrementos separados e autorizados.
10/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Estado em 27/10/2026: contrato candidato 3 do FORM 1 integral implementado até o Bloco 5; continuidade institucional do APA concluída; contrato nuclear 2 preservado.

## Slide 11
FORM 1 integral: progresso
Contrato candidato 3, separado do instrumento nuclear
4A
INCREMENTOS VERIFICADOS
Etapas 1 e 2 funcionais
Blocos 1 a 5
ENTREGA ATUAL
O rascunho integral preserva a abertura, identifica APA e ARP e cobre os Blocos 1 a 5 da REV13.
FUNCIONALIDADES CONCLUÍDAS
Etapa visual 1: Blocos 1 a 3
Etapa visual 2: Blocos 4 e 5
Participantes repetíveis e respostas condicionais
35 categorias catalogadas no item 5.1
LIMITES
Etapas 3 e 4 permanecem desabilitadas. Blocos 6 a 14 e a submissão integral ainda não foram implementados.
11/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Fonte: README.md, contrato candidato 3 e matriz REV13. O contrato 2 do FORM 1 sintético permanece inalterado.

## Slide 12
Continuidade institucional do APA
O Registro permanece sob responsabilidade da Secretaria
4B
NÚCLEO DE DOMÍNIO
Titular, suplente e sucessão auditável
REGRA IMPLEMENTADA
O APA de abertura permanece histórico. O sistema identifica o APA em exercício sem alterar o ARP nem reiniciar o Registro.
COMPORTAMENTOS VERIFICADOS
Substituição temporária com vigência
Retorno formal do titular
Sucessão definitiva autorizada
Idempotência, concorrência e rollback
LIMITES
A tela identifica abertura, exercício e ARP. A administração das designações ainda não possui interface própria.
12/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Fonte: README.md e implementação de continuidade institucional do APA. Substituições preservam autoria, Registro, ARP, rascunhos e cadeia de eventos.

## Slide 13
Piloto e operação
Implantação controlada sob liderança da Secretaria de T.I.
6
SECRETARIA DE T.I.
A solução passa da validação para o uso municipal controlado
OBJETIVO
Executar um caso piloto, preparar integrações e suporte, acompanhar o uso e estabelecer a governança da operação.
ENTREGAS E EVIDÊNCIAS
Caso piloto definido
Ambiente e integrações preparados
Usuários orientados
Operação acompanhada e documentada
PASSAGEM
A T.I. lidera a implantação. Planejamento transfere conhecimento e apoia a leitura funcional dos instrumentos.
13/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: O piloto e a operação pertencem à Secretaria de T.I., com transferência técnica e apoio funcional do Planejamento.

## Slide 14
Objetivos dos quatro FORMs
Os instrumentos cobrem realidade, legitimidade, risco e acompanhamento
1
Realidade do tratamento
Como o tratamento funciona de fato
Descrever finalidade, titulares, categorias de dados, compartilhamentos e demais características do tratamento, sem cadastrar pessoas titulares.
2
Legitimidade
Por que o tratamento pode ocorrer
Registrar a análise que sustenta o tratamento, incluindo hipótese legal, necessidade e compatibilidade com a finalidade declarada.
3
Risco
O que pode afetar os titulares
Identificar riscos e impactos para os titulares, avaliar controles e indicar quando o tratamento exige análise mais aprofundada.
4
Ação e acompanhamento
O que será feito e acompanhado
Organizar medidas, responsáveis, prazos e evidências, permitindo acompanhar a execução e verificar a redução dos riscos.
Escopo das PoCs: FORM 1 sintético no M1a e FORM 1 integral na PoC ampliada. Os FORMs 2, 3 e 4 permanecem na arquitetura para etapa posterior.
14/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Fonte funcional: Cartilha LGPD e README.md.
Rótulos consolidados: FORM 1 Realidade; FORM 2 Legitimidade; FORM 3 Risco; FORM 4 Ação e acompanhamento.
A PoC ampliada termina no FORM 1 integral. Os demais FORMs permanecem alinhados na arquitetura e reservados para etapa posterior.

## Slide 15
Objetivo de cada SAD
Cada documento trata uma dimensão específica da solução
ADR 000
Princípios e guardrails
Fixar princípios, limites e regras que orientam toda a arquitetura.
SAD 01
Visão e escopo
Definir problema, objetivos, fronteiras, premissas, exclusões e partes interessadas.
SAD 02
Requisitos funcionais
Especificar jornadas, comportamentos, regras funcionais e resultados esperados.
SAD 03
Atores, papéis e permissões
Definir identidades, responsabilidades, alcance institucional e segregação de funções.
SAD 04
Workflow e estados
Descrever estados, transições, atos, pendências, cenários e ciclo de vida.
SAD 05
Dados e identificadores
Modelar entidades, relações, identificadores, catálogos e regras de persistência.
SAD 06
Integrações e APIs
Definir interfaces, contratos de integração, idempotência e tratamento de falhas.
SAD 07
Relatórios e dashboards
Reservar visões, indicadores e acompanhamento operacional e gerencial. Ainda não elaborado.
SAD 08
Segurança, auditoria e rastreabilidade
Definir controle de acesso, auditoria, integridade, evidências e reconstrução da trilha.
SAD 09
PoC e validação técnica
Definir camadas, marcos, cenários, testes, critérios de aceite e transferência técnica.
SAD 10
Decisões de arquitetura
Registrar decisões, alternativas, justificativas, impactos e questões em aberto.
15/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Fonte: estrutura vigente do diretório Solution Architecture Document, documentos SAD e README.md.
O SAD 07 permanece reservado para Relatórios e Dashboards e ainda não foi elaborado.

## Slide 16
Evidências do M1a e da PoC ampliada
M1a aceito em 22/10/2026 e regressão completa após a continuidade do APA
257/257
testes automatizados da base atual
0 falhas 0 erros 0 ignorados
9/9
cenários POC-TS aprovados
Idempotência, concorrência, rollback, controle de versão, autorização, barreira de dados reais e reconstrução.
Ensaio de volume
1.000
Registros sintéticos
50.000
eventos conferidos
1.000/1.000
cadeias íntegras
25/25
reconstruções coincidentes
M1a formal: 189 testes e 9 cenários aprovados. Base atual: 257 testes, sem falhas.
16/16
Prefeitura de Hortolândia | Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica
Notes: Fonte: README.md, relatório formal do M1a e regressão completa executada após o incremento de continuidade do APA.
O M1a foi aceito com 189 testes automatizados e 9 de 9 cenários formais.
A base atual aprovou 257 de 257 testes. O ensaio pesado permanece com 1.000 Registros, 50.000 eventos, 1.000 cadeias verificadas e 25 reconstruções coincidentes.
Todos os dados usados são fictícios.